| 页码 | 原采购文件内容 | 更改后内容 | 更正理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 投标人应于2017年8月25日18时00分前将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。 | 投标人应于2017年8月31日18时00分前将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。 | 计划调整 |
| 4 | 九、投标截止时间和地点: 投标人应于2017年8月28日9时00分止，将投标文件密封提交到南宁市华东招标有限责任公司开标厅（南宁市星湖路39 号大板二区区直机关后勤人员培训中心三楼会议室），逾期送达的将予以拒收。 | 九、投标截止时间和地点: 投标人应于2017年9月1日9时00分止，将投标文件密封提交到南宁市华东招标有限责任公司开标厅（南宁市星湖路39 号大板二区区直机关后勤人员培训中心三楼会议室），逾期送达的将予以拒收。 | 计划调整 |
| 4 | 十、开标时间及地点: 本次招标将于2017年8月28日9时00分，在南宁市华东招标有限责任公司开标厅开标（南宁市星湖路39 号大板二区区直机关后勤人员培训中心三楼会议室），投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。 | 十、开标时间及地点: 本次招标将于2017年9月1日9时00分，在南宁市华东招标有限责任公司开标厅开标（南宁市星湖路39 号大板二区区直机关后勤人员培训中心三楼会议室），投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。 | 计划调整 |
| 6 | 1、 交付使用时间：在承建合同签订之日起，120个工作日内完成实施及验收，交付用户使用。 | 1、交付使用时间：本项目投标方在项目实施需要的硬件和业务数据库访问接口协调到位的基础上，在承建合同签订之日起，150个工作日内完成实施及验收，交付用户使用。 | 修正 |
| 21 | 1、本项目投标方在项目实施需要的硬件和业务数据库访问接口协调到位的基础上，在承建合同签订之日起，120个工作日内完成实施及验收，交付用户使用。 | 1、本项目投标方在项目实施需要的硬件和业务数据库访问接口协调到位的基础上，在承建合同签订之日起，150个工作日内完成实施及验收，交付用户使用。 | 修正 |
| 29 | 投标截止时间及地点：2017年8月28日9 时整；南宁市星湖路39号大板二区广西区直机关后勤人员培训中心三楼会议室 | 投标截止时间及地点：2017年9月1日9 时整；南宁市星湖路39号大板二区广西区直机关后勤人员培训中心三楼会议室 | 计划调整 |
| 29 | 开标时间及地点：2017年8月28日9 时整；南宁市星湖路39号大板二区广西区直机关后勤人员培训中心三楼会议室 | 开标时间及地点：2017年9月1日9 时整；南宁市星湖路39号大板二区广西区直机关后勤人员培训中心三楼会议室 | 计划调整 |